PE 2026

DOC 03 — Arquitetura de Execução

Governança, Método, Cadência e Rastreabilidade

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa | Aero Engenharia + Techdengue |
| Versão | 2.0 (revisão fev/2026) |
| Versão anterior | 1.1 (15/jan/2026) |
| Bloco de origem | B1/B5 — Recalibração + Validação de consistência |
| Ação | Validação + calibrações cirúrgicas (LC-06, LC-07, Cal.#4) |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

Nota de revisão v2.0: Documento validado e calibrado com as decisões do Bloco 1. Arquitetura de execução preservada — é funcional e correta. Calibrações aplicadas: (1) Comercial referenciado como área em criação nos fóruns e matriz; (2) gatilho regulatório pós-31/03/2026 incluído no protocolo de escalonamento; (3) P&D referenciado como Direção + consultorias; (4) premissas estruturais alinhadas com DOC 02 v2.

1  POR QUE ESTE DOCUMENTO É DECISIVO PARA 2026

O erro mais caro em planejamento é simples: construir direção e deixar a execução ser sequestrada pelo “urgente”. Em 2026, esse erro teria custo multiplicado por três fatores:

- Transformação estrutural real: separação Aero × Techdengue, preparação para transação em horizonte de 5 anos, reorganização do organograma e reforço de capacidade intelectual.

- Gargalo econômico objetivo: monetização da base contratual (contrato → demanda → execução → caixa) exige método, cadência e disciplina.

- Pressão externa crescente: reputação institucional, expansão, permanência e concorrência exigem consistência e previsibilidade.

Por isso, o PE2026 será conduzido como um sistema de gestão, e não como um conjunto de documentos estáticos.

2  PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA

2.1 Princípios estruturantes (não negociáveis)

- Responsável único por resultado (accountability): cada objetivo e resultado-chave possui um dono claro, e esse dono responde por avanço e evidências.

- Rastreabilidade total: tudo o que executamos precisa estar ligado a um objetivo e a um indicador. Sem conexão, não entra na carteira institucional.

- Cadência acima de urgência: a rotina correta reduz improviso, ruído e disputa de prioridade.

- Poucas prioridades, alta entrega: limite explícito de iniciativas simultâneas (WIP — work in progress).

- Evidência como padrão: status não é opinião; é entrega, dado e registro.

- Carteira viva: iniciar menos e concluir mais; cancelar com justificativa quando necessário.

- Monetização como disciplina: o relacionamento com cliente não opera como apoio reativo — opera como motor de execução.

Em 2026, o que não tiver dono, cadência e evidência vira ruído.

3  ESTRUTURA DE GOVERNANÇA (NÍVEIS E FÓRUNS)

A execução do PE2026 será organizada em quatro níveis, cada um com função clara.

| Nível | Função | Fórum | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Direção Estratégica | Definir escolhas estruturais, não negociáveis e mudanças de rota. | QBR (trimestral) + extraordinárias | Decisões estratégicas registradas; atualizações de tese. |
| 2 — Direção Executiva | Conduzir indicadores, equilibrar áreas, priorizar carteira, garantir monetização. | MBR (mensal) + War Room Q1 | Ajustes de prioridades, carteira e capacidade. |
| 3 — Liderança Tática | Transformar estratégia em execução semanal, remover impedimentos. | WBR (semanal) | Entregas semanais, riscos atualizados. |
| 4 — Execução | Executar iniciativas, produzir evidências, manter riscos visíveis. | Ritos semanais por área | Evidências, status, pedidos de escalonamento. |

4  CADÊNCIA OFICIAL (RITUAIS E OBJETIVOS)

A cadência é o motor do PE. Sem ela, a empresa vira refém de urgência.

4.1 Revisão Semanal (WBR)

Duração: 60–90 min

Participantes: Direção + líderes de área (MKT, RH, Produto/Dados/P&D, Operação, Relacionamento/CS, Financeiro). Comercial participa quando a área estiver estruturada.

Agenda padrão:

- Placar rápido (10–15 min): KPIs críticos e variações

- Carteira institucional (20–30 min): entregas da semana + próximos passos

- Monetização (15–20 min): Pareto do saldo, evidências e previsão 30/60/90

- Riscos e decisões (10–15 min): decisões registradas (DEC-*)

Saída obrigatória: ata curta (decisões, responsáveis, prazos, evidências).

4.2 Revisão Mensal (MBR)

Duração: 2–3h

Agenda padrão: resultado do mês (financeiro + operação); KPIs estratégicos por pilar (P1–P5); evolução dos OKRs; carteira de iniciativas (priorização, cancelamentos, dependências); cenários e portões do semestre; pessoas e capacidade (contratações, desenvolvimento, turnover).

Saída obrigatória: ajustes formais na carteira, com justificativa e registro.

4.3 Revisão Trimestral (QBR)

Objetivo: revisar tese, cenários externos, expansão e decisões estruturais.

Saída: decisões trimestrais e atualização da tese quando aplicável.

4.4 Sala de Situação Q1 — Monetização (War Room)

Cadência: semanal (obrigatória no 1º trimestre)

Participantes: Relacionamento/CS + Operação + Produto/Dados + Financeiro. Comercial participa quando estruturado. Direção como patrocinador.

Calibração (fev/2026): A versão 1.1 listava Comercial como participante fixo. A área Comercial será criada em 2026 — sua participação nos fóruns é condicional à contratação de liderança (gatilho de ativação).

Agenda padrão:

- Saldo total e vazão (run-rate) em ha (e em R$ quando disponível)

- Pareto Top-14: situação, bloqueios e ação por contratante

- Pipeline de ativação: 7/14/30 dias

- Capacidade operacional: agenda, recursos, gargalos

- Evidências enviadas e devolutivas recebidas do cliente

- Decisões e escalonamentos (o que sobe para a WBR)

Saída obrigatória: atualização do Pareto (PAR-CT-01), plano de ativação por contratante (ACT-CT-*), previsão 30/60/90 dias por contratante.

5  PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

5.1 Regras

- Cada Tema Estratégico (TH-XX) tem um responsável executivo.

- Cada Resultado-chave (KR) tem um dono único.

- Cada Iniciativa (INIT-*) tem um responsável de entrega.

- O dono do KR não pode ser “uma área”; precisa ser uma pessoa.

5.2 Matriz macro (papel de cada área na execução)

| Área | Papel na execução | Observação v2 |
| --- | --- | --- |
| Direção Executiva | Responsável final pelos pilares e temas centrais; guardião da disciplina do sistema. | — |
| Financeiro | Previsibilidade, DRE gerencial por unidade, controles e limites de segurança (guardrails). | — |
| Relacionamento / CS | Motor de ativação de demanda e previsibilidade 30/60/90 (eixo monetização). | Área mais crítica do ano |
| Comercial | Expansão e diversificação com tese; apoio à ativação em casos prioritários. | ÁREA EM CRIAÇÃO: ativação condicionada à contratação |
| Operação | Capacidade, produtividade, qualidade e prontidão para execução. | — |
| P&D / Produto / Dados | Evidência, produto e inteligência para decisão; diferencial defensável. | Opera via Direção + consultorias |
| RH | Capacidade intelectual, liderança, onboarding, cultura e marca empregadora. | — |
| Marketing | Marca, narrativa de evidência e suporte à expansão/renovação. | — |

6  REGISTROS FORMAIS (DISCIPLINA DOCUMENTAL)

Para reduzir ruído e preservar memória institucional, o PE opera com quatro registros oficiais:

| Registro | Código | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Registro de decisões | DEC-* | Histórico formal do que foi decidido, quando e por qual razão. |
| Registro de riscos | RSK-* | Lista formal de riscos, impacto, probabilidade, mitigação e gatilhos. |
| Registro da carteira | INIT-* | Conjunto de iniciativas estratégicas, gerido por prioridade e capacidade. |
| Pacote de evidências | EVID-* | Provas organizadas (entregas, relatórios, atas, indicadores). |

7  GESTÃO DA CARTEIRA (PRIORIZAÇÃO E CAPACIDADE)

7.1 Limite de iniciativas simultâneas (WIP)

- Carteira institucional simultânea: 7–10 iniciativas (máximo)

- Por área: 3–5 iniciativas (máximo)

- Sala de Situação Q1: até 14 frentes (Pareto), com pipeline semanal

7.2 Critérios de priorização

Toda iniciativa é avaliada por:

- Impacto em monetização e previsibilidade

- Impacto em governança e preparação para transação (sell-ready)

- Impacto em crescimento/expansão

- Esforço/capacidade

- Risco institucional/operacional

Iniciativa que não melhora pelo menos dois desses pontos tende a ser “bar ulho”.

8  ESTRUTURA DO PLACAR (KPIS) — MÍNIMO OBRIGATÓRIO

O placar institucional opera em três camadas.

| Camada | Conteúdo | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| 1 — Limites de segurança | Guardrails: métricas que não podem ser violadas. | Margem operacional; caixa e previsibilidade; qualidade operacional (SLA, retrabalho); saúde organizacional (turnover, clima). |
| 2 — Indicadores estratégicos | Conjunto enxuto por pilar (P1–P5). | Definidos no DOC 05 (Placar Institucional). |
| 3 — Indicadores de monetização | Obrigatórios — eixo econômico do ano. | Execução da base (% e saldo em ha); vazão semanal/mensal; taxa de ativação; previsão 30/60/90; “idade do saldo”. |

9  PROTOCOLO DE ESCALONAMENTO

Qualquer condição abaixo sobe automaticamente para a revisão semanal (WBR):

| Gatilho de escalonamento | Criticidade |
| --- | --- |
| Queda de vazão por 2 semanas consecutivas | CRÍTICO |
| Bloqueio institucional em contratante Pareto | CRÍTICO |
| Capacidade operacional insuficiente para execução planejada | CRÍTICO |
| Risco regulatório sem plano de resposta | CRÍTICO |
| KR crítico atrasado por 2 ciclos | ALTO |
| Regime pós-31/03/2026 sem posicionamento definido | CRÍTICO (NOVO) |

Calibração (fev/2026): Adicionado gatilho de escalonamento para o regime regulatório pós-31/03/2026 (expiração da Res. SES/MG 9.035/2023 e transição para Res. 10.402/2025). Se até 15/03/2026 não houver posicionamento definido sobre o novo regime, o tema sobe automaticamente para QBR extraordinária.

10  INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS

A execução seguirá o encadeamento:

- DOC 02 — tese e temas estratégicos

- DOC 04/05 — pilares consolidados e placar institucional

- DOC 06 — OKRs corporativos

- DOC 11-* — OKRs e planos por área (cadernos setoriais)

- DOC 08/09 — carteira priorizada e capacidade/orçamento

- DOC 10 — plano de riscos e gatilhos

- Execução com registros formais + cadência + evidências

Conclusão

A execução do PE2026 será sustentada por um sistema simples e disciplinado: cadência (semanal, mensal e trimestral), sala de situação no Q1 para monetização, registros formais (decisão, risco, carteira e evidência) e gestão explícita de capacidade. Em relação à versão 1.1, as calibrações de fevereiro/2026 foram incorporadas: Comercial referenciado como área em criação (participação condicional nos fóruns), P&D posicionado como Direção + consultorias, e gatilho regulatório pós-31/03/2026 incluído no protocolo de escalonamento. A arquitetura de execução permanece íntegra — a calibração é de contexto, não de método.

GLOSSÁRIO

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Accountability | Princípio de gestão em que um dono responde por avanço, decisões e evidências. |
| WIP (work in progress) | Limite de iniciativas simultâneas para evitar dispersão. |
| WBR (weekly business review) | Rito semanal de execução, impedimentos e decisões. |
| MBR (monthly business review) | Rito mensal de consolidação de resultado e ajuste de carteira. |
| QBR (quarterly business review) | Rito trimestral de revisão de tese, cenários e decisões estruturais. |
| War room | Fórum intensivo para destravar tema crítico (monetização no Q1). |
| Run-rate | Vazão de execução por período (ha/semana, ha/mês). |
| OKRs | Método de metas com objetivo qualitativo e resultados mensuráveis. |
| Carteira de iniciativas | Conjunto de iniciativas estratégicas, gerido por prioridade e capacidade. |
| DEC-* | Registro formal de decisões (o quê, quando, por quê). |
| RSK-* | Registro formal de riscos (impacto, probabilidade, mitigação). |
| EVID-* | Pacote de evidências organizadas (entregas, relatórios, atas, indicadores). |